# ROADMAP — בניין איתן

## החזון: אסמכתאות כמרכז כספי

לכל שקל יש סיפור. שלוש שכבות:

שכבה 1 — לחבר: כל מסמך מקושר (פרויקט/קטגוריה/ספק).

שכבה 2 — להראות: הנתונים מתאגדים לתמונה (רווחיות, P&L, חתכים).

שכבה 3 — לאמת: הצלבת דפי בנק מול הכל, גילוי פערים.

## איפה אנחנו עכשיו

שכבה 1 מקיפה — טריאז' פעיל, שיוך אינטראקטיבי, פיצול חשבוניות בין

פרויקטים, פיצול במסך הפרטים, וקישור invoice↔payment (מונע כפילות ספירה).

כל המיגרציות שהיו ממתינות הורצו.

שכבה 2 בהתחלה — כרטיס P&L חודשי בדשבורד, budget-actual מודע-splits.

עדיין חסרים: עלות עבודה פר-פרויקט, חתכי קטגוריה/ספק, הצלבת הכנסות מ-milestones.

שכבה 3 טרם התחילה.

תשתית נוכחות מהימנה — כל משפחת A/B/C סגורה + חבילת אכיפת הנוכחות במלואה

(זיהוי ייחודי, אכיפת מיקום פעילה, הפרדת ידני). זה הפותח את פיצול השכר לפי

נוכחות (מסלול 2), שהיה חסום על התלות הזאת.

## הושלם (בייצור)

### שכבה 1 — חיבור מסמכים

טריאז' שיוך פרויקט (/admin/documents/triage) — walkthrough אופטימי,

chips פרויקטים פעילים + תקורות, undo toast.

גישה קבועה לטריאז' — כניסה מ-Hub, מ-baner באינבוקס, ובמצב מסונן.

פיצול חשבונית בין פרויקטים — endpoint + UI טריאז' + rollup מודע-splits.

מיגרציה 20260701_document_project_splits.sql הורצה (אומת: הטבלה קיימת).

פיצול מסמך במסך הפרטים המלא (/admin/documents/[id]) — גישה א' ננעלה:

טוגל שמחליף את בורר הפרויקט הקיים. הלוגיקה המשותפת לשלושת המקומות (טריאז',

דיאלוג האינבוקס, מסך הפרטים) חולצה ל-hook useDocumentSplits. עובד על **כל

סוג מסמך כולל שכר** — budget-actual אגנוסטי לסוג המסמך. commit acd5f1e.

קישור מסמכים חשבונית ↔ העברה — שלבים 1+2. השדה linked_document_id

שהיה שמור בסכמה מיום ראשון (0 בשימוש) מופעל: אם מלא → המסמך evidence, לא

נספר; ריק → primary, נספר. תוקנו כל 3 הצרכנים (budget-actual, finance/pnl,

documents/export). UI חדש במסך הפרטים: dialog חיפוש (same-vendor default,

±30 יום) + section 3-מצבי (evidence chip / primary-with-inbound / unlinked

trigger). האימות בייצור הראה שהמימוש מסיר בדיוק ₪4,010 של כפילות שזוהתה

ב-3 פרויקטים. הדפוס generic ומוכן להעברה ל-SaaS (invoice matching /

payment reconciliation סטנדרטי בענף). commit 5a0c9f3.

סוגי מסמכים "תקורות" — project_type='overhead' שכולל את "בניין איתן" כיעד.

AI חילוץ מסמך + resume-on-load + cron backstop יומי — חסינות להעלאה.

DocumentsInbox — סינון, יצוא ZIP, תצוגה מקדימה inline, בורר פרויקט inline.

סטטוס פרויקט אחיד — active/inactive בלבד. מיגרציה

20260701_projects_status_unify.sql הורצה (אומת: projects_status_check

קיים ב-pg_constraint).

### שכבה 2 — הצגה כספית

📊 מאזן חודשי בדשבורד — הכנסות/הוצאות/יתרה + מגמת 6 חודשים.

helper טהור (lib/finance-pnl.ts) + endpoint /api/admin/finance/pnl.

budget-actual פר-פרויקט — כרטיס בכל פרויקט ב-ProjectsTab, כולל splits.

חלוקת תקורה יחסית — שלב א' (5-STEP direct-cost basis). project_type='overhead'

= תקורה (לא הקטגוריה). ההקצאה מחושבת על direct[site]/total_direct, כלומר

אין לולאה (STEP 4 קודם ל-STEP 5). מיגרציה 20260703_overhead_and_staff_link.sql

הורצה: הוספה של financial_documents.include_in_actuals (default true) +

vendors.staff_id (nullable, לשלב ג'). ה-UI מציג "ביצוע ישיר" + "תקורה מוקצית"

+ "סה"כ עלות" בשורות נפרדות. אימות מול יוני 2026 תואם לשקל: total_direct=₪114,995,

pool=₪62,901, מנחם משיב alloc=₪32,370. commit fecf2dd.

חלוקת תקורה — שלב ב' (UI ל-`include_in_actuals`). טוגל במסך פרטי המסמך

("כלול בחישוב הרווחיות", מסומן כברירת מחדל) עם PATCH מיידי + optimistic

update + revert-on-error. הסבר מפורש: unchecked → ארכיון בלבד, לא נספר

ברווחיות/P&L/סיכומי ייצוא, אבל עדיין ב-inbox ובחבילה לרו"ח. Chip שקט

"🗄 לא נכלל בחישוב" מופיע ב-DocumentCard כשהמצב false. אין רשימת מסמכים

פר-פרויקט במערכת היום — אם תיווסף בעתיד, ה-badge כבר במקום המשותף.

commit 399b40c.

פיצול שכר לפי נוכחות — שלב ג' (auto-suggestion). משפחת התקורה סגורה

לגמרי. Aggregator טהור attendance-project-shares.ts

(12 tests) מקבץ שעות פר-פרויקט לחודש; endpoint

GET /api/admin/documents/[id]/suggest-split מציע פיצול read-only,

קודי שגיאה מובנים (no_vendor/vendor_not_linked/no_doc_date/

no_amount/no_attendance/bad_month). PATCH /api/admin/vendors/[id]

לקישור vendor↔staff; widget "עובד מקושר" inline ב-DocumentReviewForm;

פס הצעה ב-DocumentSplitPanel עם "החל הצעה". שני עקרונות שנעולים:

`status='approved'` — pending של מנהל עבודה לא נכנס עד אישור;

חודש ברירת מחדל = `monthBefore(doc_date)` — התלוש של יולי מתפרסם

5-10 באוגוסט, וה-MonthField picker מאפשר override לחריגים. אין שינוי

schema (רוכב על vendors.staff_id משלב א'). אימות פרודקשן: נריה

שמעוני 2026-06-11 → 2026-05 בברירת מחדל, 7.63h מאושרות על מנחם משיב 12

→ ₪847 מדויקים. commits cc0b05b + 6a7bc63.

### מערכת גבייה (Layer 2 חלקי)

payment_milestones — schema + CRUD + accordion פר-פרויקט + כרטיס גבייה גלובלי.

### נוכחות + שכר (משפחת A/B/C)

דוח נוכחות חודשי לכל העובדים — בלוק גזיר לכל עובד (שם + סיווג + חודש

→ טבלת ימים → סה"כ), לצילום ושליחה לעובד לפני שכר. UI חדש ב-/admin →

tab נוכחות, מתחת לדוח הקיים: month picker + "הפק דוח" + "הורד אקסל". שני

הפורמטים נסמכים על אותו aggregator טהור (lib/monthly-attendance-report.ts)

כך שהמסך וה-XLSX מציגים תמיד את אותם מספרים. Foreman scope כמו שאר

ה-endpoints. תיקון widening ±3 → ±35 גם ב-`attendance/report` —

שריד C2/C3 נסגר סופית. commit a25d425.

חבילת אכיפת נוכחות — הושלמה במלואה. שלוש הכרעות התכנון שנעלה

בסבב האכיפה כולן בייצור:

✅ זיהוי עובד ייחודי — A1 (למטה) חסם רישום כפול דרך join-request.

✅ אכיפת מיקום — כניסה מעל רדיוס נחסמת קשה, יציאה נספרת מול תקרה

חודשית. פעיל בייצור.

✅ הפרדת החתמה ידנית — עובד לא מדווח ידני; תיקונים דרך מנהל העבודה.

הפרדת החתמה ידנית — העובד כבר לא מזין ידנית בעצמו. מסלול חדש:

עובד שוכח → פונה בעל-פה למנהל העבודה → מנהל העבודה מזין דרך פאנל חדש

ב-site tab של הפורטל שלו (POST /api/admin/attendance/manual שהורחב

לקבל foreman עם project_id נעול לפרויקטים שלו) → הרשומה נכנסת כ-

status='pending' + edited_by='foreman:<name>' → אדמין מאשר/דוחה

בפאנל הקיים (שם המנהל מוצג "מנהל: X" מתחת לתאריך). endpoint

/api/worker/manual-entry מחזיר 410 manual_entry_disabled; ManualScreen

נמחק; כפתור "+ דיווח חסר" הוחלף בהודעת "פנה למנהל העבודה" בכל 6 השפות.

**59 רשומות היסטוריות של עובדים במסלול הישן לא מושפעות; 2 pending נותרו

לאישור אדמין כרגיל.** commit dd5e8ff.

מנגנון חריגת GPS דרך מנהל העבודה + תיקון `geoRequired` — רוכב על

ה-panel של מנהל העבודה שכבר קיים (בלי endpoint חדש, בלי מסך חדש, בלי

שינוי סכימה). ForemanManualEntryPanel קיבל textarea אופציונלי

"סיבה/הערה" (max 300) שנשלח כ-notes ונכתב ל-edit_note (העמודה כבר

קיימת מ-20260607_attendance_edit_audit_soft_delete) על כל שורה שהבקשה

מייצרת (גם כניסה וגם יציאה — פילטר לא מפספס חצי משמרת). בפאנל האישור

המתינ באדמין נוסף רנדור "הערה: …" מתחת ל-"הוגש: מנהל: …", כדי לזהות

תבניות (חריגות GPS, שכחות) בלי לפתוח שורות. הודעות שהעובד יראה למנהל

העבודה — gpsOutOfRange ו-geoRequired — הפכו לדו-לשוניות ב-runtime

(worker language + \n\n + עברית) דרך bilingualForForeman() חדש

ב-i18n.ts. whitespace-pre-line הוסף ב-ErrorScreen וב-banner של

MenuScreen. הנוסחים העדכניים בכל 6 השפות: "פנה למנהל העבודה שיזין

את ההחתמה שלך מהפורטל שלו." אימות ייצור: x-matched-path: /admin.

commit dce5e5a.

אכיפת מיקום בהחתמה — מודל 2-tier נפרד מהחיווי הוויזואלי הקיים:

attendance_gps_enforce_radius_m=100 (אכיפה) + attendance_far_threshold_m=50

(chip אדום, נשמר כפי שהיה). כניסה מעל הרדיוס → 403 gps_out_of_range. יציאה

מעל הרדיוס → נספרת מול תקרה חודשית attendance_remote_exit_monthly_cap=3;

מעל התקרה → 409 monthly_remote_exit_cap_reached. מתג חירום

attendance_gps_enforce="on"/"off" — כשמכובה, המרחק עדיין נרשם על השורה.

Twilio + admin manual entry על endpoints נפרדים → פטורים ארכיטקטונית. UI

להגדרות ב-/admin → tab חשבון. פעיל בייצור — המתג דלוק ואומת. commit e6fe113.

i18n cleanup במסגרת אותו סבב — 5 מפתחות חדשים × 6 שפות:

noOpenEntryToClose (B3 retro-fix — הקוד היה בייצור כבר, אבל frontend הציג

קוד גולמי), gpsOutOfRange, monthlyRemoteExitCap, corrRecordNotFound,

corrRecordDeleted. שני fallback errors הוקשחו לא לחשוף עברית מ-backend

לעובדים לא-עבריים. commit e6fe113.

B2 — race condition בכניסה כפולה נסגר ברמת ה-DB. UNIQUE partial index

על (staff_id, action, clock_at) WHERE deleted_at IS NULL (20260702_attendance_race_unique.sql).

התיקון הצריך ניקוי מקדים של 6 שורות כפולות היסטוריות (5 קבוצות התנגשות,

כולן is_manual=true — למעשה double-submit של טופס האדמין, לא race של

עובד) דרך 20260702_attendance_race_dedup.sql — soft-delete עם audit trail

(edited_by='system:B2-race-dedup'). ה-endpoint מזהה 23505 על ה-INSERT

ומחזיר 409 already_clocked_in באותה חתימה כמו ה-guard של אפליקציה. commit 3e79c47.

A1 — join-request (/api/join-request) בדקה רק כפילות ב-join_requests

אך לא ב-staff, כך שעובד קיים היה יכול לשלוח בקשה חדשה שתגיע לתור האדמין.

תוקן: SELECT ל-staff עם phoneVariants (אותו דפוס של worker/identify)

לפני ה-INSERT; אם קיים → 409 עם הודעה "המספר כבר רשום במערכת". commit 0c09faf.

B1 — כניסות פתוחות מימים קודמים צפו כאנומליה בשני הפורטלים במקום לחסום

את העובד. endpoint חדש GET /api/admin/attendance/stale-opens (חלון קפדני

[now-72h, todayStart), אגרגציה שרתית פר-(staff × YMD), foreman-scoped

ל-projects.foreman_id). ה-guard של in לא נגעו — כפילות באותו יום עדיין

נחסמת. AttentionPanel חדש באדמין (severity medium) + פאנל amber ב-site

tab של מנהל העבודה. commit 43c711e.

B3 — יציאה בלי כניסה פתוחה מוחזרת עם 409 no_open_entry_to_close

והודעה "אין כניסה פתוחה לסגירה. אם צריך תיקון, פנה למנהל." cutoff 24h —

מספיק לסגירת night shift ו"בוקר-אחרי", לא מאפשר סגירה מקרית של יתום ישן

שיפגע בתלוש. commit 43c711e.

B3 — תיקון לוגיקת "רשומה פתוחה" ל-last-event. 2026-07-06:

15+ עובדים אקטיביים נחסמו מיציאה בבוקר. השורש: openEntryCount

ב-lib/attendance-logic.ts ספר ins − outs בחלון 24h, בלי לזווג

כרונולוגית. אצל עובד שעשה אתמול IN→OUT ואז היום IN, יציאת אתמול

(עדיין בחלון) קוזזה מול כניסת היום — count=0 → B3 חסם למרות שכניסת

היום פתוחה. תוקן ל-"האירוע האחרון בחלון הוא כניסה": מוצאים את

ה-max clock_at עבור entries ו-exits, מחזירים true אם ה-entry

האחרון מאוחר מה-exit האחרון (או שאין exit כלל). B2 (guard כניסה

כפולה) עובד עם אותה סמנטיקה — האחרון = IN → חסום שני, האחרון = OUT

→ אפשר שיפט חדש. openEntryCount הוסר; ה-route משתמש ב-!hasOpenRecord.

5 tests חדשים כולל BUG REPRO של המקרה מהפרודקשן. אימות ב-SELECT מול

5 עובדים מהדוח (פייסירי, נילנגה, ננדיקה, פזלי, עלי) — כולם עברו מ-BLOCK

ל-ALLOW. אין שינוי schema. נפרס בייצור (commit a63b826, אימות:

x-matched-path: /admin) — העובדים החסומים יכולים לצאת עכשיו.

4 guards במנגנון ההשלמה הידנית. אחרי B3, כפילות של ישראל מאיר וייס

(2026-07-06) חשפה שהזרימה עצמה שגויה: ManualEntryForm יצר כניסה חדשה

אף שהעובד כבר החתים לייב, כי WorkerHistoryPanel לא הראה כפתור "השלם

יציאה" ליום היום (סטטוס in-progress), ו-/api/admin/attendance/manual

לא בדק כפילות לפני INSERT. חוקר החקירה מצא 4 באגים ותוקנו:

(1) WorkerHistoryPanel.DayActions קיבל case ל-in-progress שמציג

"השלם יציאה" (mode=complete הקיים) — פותח את המסלול הנכון של יציאה

בלבד. (2) /api/admin/attendance/manual בודק לפני INSERT של type=regular

אם hasOpenRecord על היום שהוזן — אם כן, 409 already_has_open_entry.

(3) /api/admin/attendance/clock-out בודק לפני INSERT של יציאה שיש

כניסה פתוחה — אם לא, 409 no_open_entry_to_close (בסגנון B3, מונע

יציאה יתומה שמעוותת דוח חודשי). (4) שני ה-endpoints מכתבים

edited_by=admin:<name> דרך resolveActorLabel הקיים (במקום ה-null

שהיה בפועל למסלול admin), משלים audit trail. 5 tests חדשים ב-

attendance-logic.test.ts שמתקפים את שני ה-guards עם BUG REPRO של וייס

ב-clock_at האמיתי. נפרס בייצור (commit a21e41c, אימות:

x-matched-path: /admin) — הכפילות של וייס לא תוכל להיווצר עוד,

ולחנן יש כפתור "השלם יציאה" ליום היום. **הפיצ'ר הגדול "תמונת מה יש

ומה חסר נגישה מכל מקום" נשאר בתור** — הסבב הזה נותן guards + כפתור

חסר, לא UX חדש.

Twilio OUT — פילטר vocabulary + guard נגד יציאה יתומה. החיפוש

היזום הבא מצא ש-api/twilio/voice/action/route.ts היה חשוף לאותה

מחלה של וייס בטלפוני: בדיקת הכפילות של OUT השתמשה ב-

.eq("action", "out") — אנגלית בלבד. עובד שחנן החתים לו יציאה ידנית

(יציאה עברית) יכול היה להקיש 2 בטלפון, לא להיתפס ככפילות, וליצור

יציאה שנייה שמעוותת שעות. בנוסף, ה-branch של OUT לא הפעיל

hasOpenRecord — הקשת 2 בלי כניסה פתוחה יצרה יציאה יתומה (משמרת

פנטום שלילית בדוח החודשי). הגייטים אוחדו עכשיו לגישה סימטרית של

IN ו-OUT: שאילתה אחת ב-2 אוצרות מילה + hasOpenRecord על יום ישראל.

OUT ב-hasOpenRecord=false מפצל תגובה: יש exit קיים היום → "כבר

רשומה יציאה בשעה X"; אין כלום → "אין כניסה פתוחה לסגירה, פנה למנהל

העבודה". insertPhoneAttendance עצמו אומת — כותב תמיד action באנגלית,

עקבי עם עצמו. 4 tests חדשים ב-attendance-logic.test.ts עם BUG REPRO

של "prior manual יציאה + Twilio OUT" ועם הכיוון הפוך (manual כניסה

+ טלפוני OUT — חייב לעבוד). ממצא לטנטי שנשאר בתור:

AdminPortal.tsx:553 מסמן "מי על האתר" לפי newest-by-created_at,

לא לפי last-event-by-clock_at — סיכון בינוני (תצוגה בלבד, לא כסף),

נדחה לפיצ'ר "תמונת חוסרים" שממילא ידרוש רה-לוגיקה. ממצא לטנטי שני

ב-voice/project/route.ts — לא מריץ שוב את הגייט אחרי הפיק של

הפרויקט (race window של שניות בין /action ל-/project); כדאי

להעביר את הגייט לתוך insertPhoneAttendance בסבב עתידי.

נפרס בייצור (commit db9eebe, אימות: x-matched-path: /admin) —

התבנית הפוני של הכפילות של וייס לא תוכל להתקיים עוד, וגם יציאה יתומה

דרך הטלפון נחסמת.

נעילת שינוי action בעריכה + "השלם יציאה" ב-RecentLogs. 2026-07-08:

ישראל שם טוב שכח יציאה אתמול; חנן פתח את שורת הכניסה שלו ב-RecentLogs

ושינה את ה-dropdown "פעולה" מ-כניסה ל-יציאה כדי "להשלים" את היום.

ה-live IN של 08:12 נכתב-על על ידי OUT של 17:04. original_clock_at

שמר את החותם המקורי, אבל אין `original_action` בסכימה — האיבוד

לא-הפיך. תיקון דו-חלקי, בלי שינויי endpoint/schema:

(א) EditAttRow הפך את dropdown הפעולה ל-disabled+aria-disabled

עם הסבר: "לא ניתן לשנות כניסה↔יציאה בעריכה. להשלמת יציאה חסרה —

סגור והשתמש בכפתור 'השלם יציאה' ליד הרשומה." handleEditAtt +

handleEditAndApproveAtt הפסיקו לשלוח action ב-PATCH body (זמן

+ פרויקט + סטטוס נשארו — הם מזיזים נתון, לא מוחקים אותו). ה-endpoint

/api/admin/attendance/[id] נשאר מקבל action תאימות אחורה — הלקוח

הוא זה שלא ישלח יותר.

(ב) RecentLogs מחשב staffDayHasExit: Set<staff.id|YMD> על הרשימה

הטעונה, בשתי אוצרות מילה (isEntry/isExit) כך שיציאה עברית ידנית

סוגרת IN אנגלי לייב ולהיפך. כל שורת כניסה שאין לה OUT תואם ליום

מציגה chip אמבר "השלם יציאה" ליד תגית "כניסה"; קליק פותח טופס inline

(HH:MM + אישור/ביטול) שעושה POST ל-/api/admin/attendance/clock-out

עם {staff_id, project_id, date, time} — בדיוק כמו mode=complete של

WorkerHistoryPanel. ה-guard hasOpenRecord בשרת עדיין רץ, אז UI

מיושן לא יכול ליצור יציאה יתומה גם אם טאב מקביל כבר סגר את המשמרת.

נפרס בייצור (commit 65a1c2f, אימות: x-matched-path: /admin) —

המסלול שכשל אצל ישראל שם טוב סגור פיזית, ולחנן יש כפתור נכון להשלמת

יציאה ישירות מ-RecentLogs (בנוסף לזה שכבר קיים ב-WorkerHistoryPanel).

C1 — payroll routes (/api/admin/payroll + /api/admin/payroll/export)

סוננו לפי created_at → 32 שורות backfill חודשי נחתכו מהתלוש. תוקן: סינון

לפי clock_at (workDate) — commit 4e2200b. אימות ייצור: ~₪4,897 חוב אמיתי

נחשף לתשלום + 3 עובדים עם תלוש שגוי-חודש (zero-sum, דורש תלוש מתקן).

C2/C3 — display reports (/api/admin/staff/[id]/history + /api/admin/staff/export)

אותה משפחה, גישה אחרת: הרחבת ה-widening על created_at ל-±35 יום, הישענות

על סינון workDate שכבר בקוד. commit e98083c. אימות: י.ח.ברמן, מאי 2026

עלה מ-0 שורות → 12 שורות (6 משמרות מלאות).

### תשתית וחוויית משתמש

דליפת localStorage בטעינת הצעה קיימת — תוקן. בפתיחת ?id= מחולל

ההצעות צבע את הטופס מיד מ-localStorage (ההצעה הקודמת שנפתחה במכשיר)

ורק אז cloudSync.init() דרס מהענן. כשהמשיכה לגגה/נכשלה, התוכן הישן

נשאר — חנן פתח #495 וראה תוכן של #481 (רענון קשה פתר). הסכנה: עריכה+

שמירה לפני הדריסה → כתיבת state שגוי להצעה. אומת שה-DB תקין (#495

שמורה נכון) — בעיית טעינה בלבד. התיקון ב-quote-generator.html:

מסלול ?id= מאתחל ל-defaultState נקי (לא מ-localStorage) + דגל

loadPending; overlay "טוען הצעה…" חוסם אינטראקציה עד שהענן מחזיר;

שמירה חסומה (scheduleSave+doSave) בזמן טעינה; כשל → overlay שגיאה

עם רענון/חזרה-לרשימה ושמירה נשארת חסומה. מסלול הצעה חדשה (בלי ?id=)

לא נגע — localStorage לשחזור טיוטה וזריעת לוח התשלומים נשמרים. `node

--check עובר, build נקי. **נפרס בייצור** (commit caebae0`, deploy

pfm7p3ip, אימות x-matched-path: /admin/quotes).

דוח שכר סופר approved בלבד + אזהרת pending. הדוח סָפַר כל attendance

לא-מחוק, כולל status='pending' (הזנות מנהל עבודה שממתינות לאישור) ו-

rejected. הכרעת חנן: רק approved ייספר — האישור שער אמיתי. יישר סתירה

מול פיצול-השכר-לפי-נוכחות שכבר סָפַר approved בלבד. אימות לפני שינוי:

מופו כל מסלולי הכתיבה; החתמה חיה/Twilio/clock-out לא כותבים status ויורשים

ברירת מחדל של העמודה (לא מוגדרת באף מיגרציה — הטבלה קדמה למיגרציות).

SQL אבחון אישר שכולם approved (957 web + 76 phone + 3 clock-out) → ההחמרה

בטוחה. helper טהור payroll-attendance.ts

(filterApprovedForPay+countPendingStatus) — מקור אמת אחד ל-3 ה-routes,

סינון ב-JS (שאילתה אחת). אזהרה: pendingCount מוחזר; PayrollTab מציג באנר

amber + כפתור "לתור האישורים", אותו באנר ב-MonthlyReportPanel, ושורת הערה

ב-XLSX של שני הדוחות (לרו"ח). בונוס: 8 רשומות rejected שנספרו בטעות יצאו.

לא נגעתי ב-forecast, בתור הממתינים, ובתיקון המושבתים. build נקי, 393 tests

(+5). נפרס בייצור (commit 24828e1, deploy pfm7p3ip, אימות

x-matched-path: /admin).

דוח שכר כולל עובדים מושבתים שעבדו בחודש. 3 routes סיננו

.eq("active", true) בשאילתת ה-staff ומנו את השורות מרשימת ה-staff —

עובד שהושבת אחרי שעבד חודש נעלם מהדוח, כולל מה-XLSX שהולך לרו"ח. זה

כסף: עובד עבד ולא קיבל תלוש (8 עובדים לא-פעילים, ~747 שעות ב-3 חודשים

אחרונים אומתו ב-DB). באג backend (הפוך מבאג היסטוריית העובד, שם

ה-backend היה נקי ורק ה-UI חסם). הכלל החדש: נוכחות קובעת, לא סטטוס —

helper טהור payroll-include.ts

(active || workedThisMonth, מקור אמת אחד ל-3 ה-routes). staff נשלף

בלי פילטר active אבל עם `deleted_at IS NULL` (מחוק ≠ מושבת); מושבת

נכלל רק אם יש לו נוכחות בחודש — 21 המושבתים הרדומים נשארים בחוץ. שלושת

ה-routes: payroll, payroll/export (XLSX לרו"ח), attendance/monthly-report.

UI: PayrollTab (שורות + dropdown) ו-MonthlyReportPanel מסמנים "(לא פעיל)";

ה-XLSX מוסיף "(לא פעיל)" בשם. לא נגעתי ב-forecast (active-only נכון שם)

ולא ב-payroll-aggregate.ts. build נקי, 388 tests (+3). נפרס בייצור

(commit 15eb4fb, deploy HxcxnE1N, אימות x-matched-path: /admin).

**8 העובדים ההיסטוריים: חנן מטפל אחד-אחד — תלושים מתקנים לחודשים שנמצאו

ב-SQL (רלוונטי לביטוח לאומי/מס/פנסיה).**

סטטוס "ללא כניסה" ליציאה יתומה + כפתור "השלם כניסה". יציאה יתומה

(exit בלי entry — 8 ימים היסטוריים בייצור, כולם לפני חבילת ה-guards,

0 חדשים) נפלה בטעות לסטטוס no-exit וקיבלה כפתור "השלם יציאה" שתמיד

נכשל ב-409 (hasOpenRecord=false) — call-to-action למסלול מת, הפרת

עיקרון #12. השורש ב-worker-history-aggregate.ts:

הטרנרי דחס entry-without-exit ו-exit-without-entry לאותו no-exit.

התיקון: DayStatus חדש `no-entry` מופרד; DayActions מציג "השלם

כניסה" (אייקון LogIn); AttendanceRowEditor mode חדש complete-entry

שמבקש שעת כניסה בלבד ו-POST ל-api/admin/attendance/manual entry-only

(אין endpoint חדש — ה-guard הקיים מחזיר 409 already_has_open_entry

אם כבר יש כניסה). דוח חודשי: מונה noEntryDays נפרד מ-noExitDays,

היתומה כבר לא נספרת כ-no-exit ולא כיום עבודה. אין נזק כספי (יתומה

מדולגת בשכר). 4 בדיקות חדשות, build נקי, 385 tests. נפרס בייצור

(commit 5682a3a, deploy 6t3wyVhV, אימות x-matched-path: /admin).

**8 היציאות היתומות ההיסטוריות: חנן משלים ידנית מול כל עובד דרך הכפתור

"השלם כניסה".** לא נגעתי ב-guards הקיימים.

הודעת GPS מעצימה לעובד — הוראה ספציפית לאנדרואיד. כשעובד נחסם על

הרשאת מיקום (geoPermissionDenied, code 1), ההודעה הישנה הייתה מעורפלת

("אפשר GPS בהגדרות הדפדפן") ומפנה למנהל כפתרון שווה-ערך. רוב העובדים על

אנדרואיד. נוסח חדש: הוראה פרקטית ראשונה ובולטת — לחץ על 🔒 (או ⓘ) ליד

כתובת האתר ← מיקום ← אפשר ← נסה שוב; ההפניה למנהל ירדה לשורה אחרונה

כמוצא-אחרון. האייקון 🔒/ⓘ מכסה Chrome וגם Samsung Internet. code 2

(geoPositionUnavailable) ו-code 3 (geoTimeout) היו כבר ספציפיים

ומעצימים — רק רסטרוקטורה קלה שמעבירה את "פנה למנהל" לשורה נפרדת, בלי

שינוי מהות. שבירת שורות \n מרונדרת ע"י whitespace-pre-line הקיים

ב-MenuScreen (שם geoError מוצג) — ללא שינוי הצגה. worker-facing →

6 שפות (HE/EN/RU מלאות, SI/HI/ZH best-effort → בתור לאימות native).

אין נגיעה בלוגיקת ה-GPS. build נקי, 381 tests. נפרס בייצור

(commit 1f45b42, deploy pnu7qclas, alias binyaneitan.com). הערה:

הנקודה העיוורת נשארת — כשל הרשאת-מיקום עדיין client-side ולא נרשם

ב-attendance_failures; אם עובד לא יתקן לבד, חנן לא יראה זאת בפאנל.

`SYSTEM_MAP.md` נוצר — מפת מערכת מלאה (שלב 1+2). מפת ניווט ממאקרו

למיקרו לצד ROADMAP ו-DEVELOPMENT_PRINCIPLES, לשתי מטרות: (1) לחנן —

מבט-על לזיהוי חוסרים; (2) לסוכני AI — נקראת בתחילת משימה במקום חקירה חוזרת.

מבנה 3 רמות: חלק א' ליבה עסקית מפורטת (19 אזורים כולל פורטלי ממונה/עובד/Twilio,

כל אחד: מה/מי/פעולות/תת-מסכים/זרימות/חיבורים/קבצים), חלק ב' האתר הציבורי

(קהלים/עמודים/שפות/לידים), חלק ג' היקפי (מתמטיקה/ארכיון/החזקות), חלק ד'

~30 טבלאות, חלק ה' עוגנים + gotchas. מבוסס סריקת קוד של 8 סוכני חקירה

מקבילים, לא הנחות. DEVELOPMENT_PRINCIPLES.md עודכן להפנות לקריאתו בתחילת

משימה. שלב 1 (שלד מאקרו) commit 087c184, שלב 2 (מיקרו) commit 7ef9c99.

שלב תרשימים — 4 תרשימי Mermaid נוספו (GitHub מרנדר אוטומטית): תרשים

אזורים (מבט-על) + 3 זרימות (החתמת נוכחות · מסמך פיננסי · נוכחות←שכר),

כל אחד ליד הטקסט שהוא מתאר; אומתו דרך הפרסר של mermaid (4/4). commit 8b233f6.

מסמך תיעוד בלבד — לא נדרשת פריסה. שלב 3 (איך/מתי להשתמש במפה) בתור.

MonthField משותף RTL — הוצף באג ויזואלי בבורר החודש של דוח נוכחות חודשי:

ה-widget הנייטיב של הדפדפן מציג את החודשים LTR ואת חצי השנה בכיוון LTR

שלא ניתן לתקן ב-CSS. פתרון: קומפוננטת MonthField

משותפת שעוטפת את <input type="month"> עם 2 חצים משלנו בכיווניות עברית

(ChevronRight = חודש קודם, ChevronLeft = חודש הבא — עקבי עם WeekPicker).

הוחלף בכל 4 המופעים: MonthlyReportPanel, PayrollTab, RateManager,

DocumentExportModal. **בדיקת חצים אנכיים במערכת נערכה במקביל — 14 מופעים,

כולם תקינים** (10 accordion + 2 reorder, אין הפוכים). commit 7e34c61.

תיקון גלילה בלשונית שיבוץ — scroll-behavior: smooth על html

ב-globals.css הפך את שחזור-הפוקוס אחרי סגירת AssignCellDialog

לאנימציה איטית שהמפעיל חווה כ"הדף גולל לבד אחרי כל שיבוץ" —

חוזר על עצמו על כל שיבוץ. Override צר: wrapper <div class="admin-portal">

ב-admin/layout.tsx + html:has(.admin-portal) { scroll-behavior: auto; }

ב-globals.css. הדף השיווקי נשאר smooth (עוגנים ל-Portfolio/Firm/Inquiry),

כל /admin/* כבר snap-מיידי. prefers-reduced-motion נשאר. commit ec9ba2d.

תיקון קפיצת todayLogs בנוכחות — TodayLog השתמש ב-

{!dataLoading && ...} gate שהחליף את הרשימה ב-"טוען..." על כל

reload (עריכת רשומה / edit+approve / הוספה ידנית → useAdminAttendance

קוראים reload() → setDataLoading(true) באדמין → הרשימה נופלת מהעץ →

הגובה קורס → הגלילה מתאפסת). עטוף עכשיו ב-<StaleRefresh> (אותו דפוס

שקיים בתור האישורים ובבורד) — הרשימה הישנה נשארת + spinner קטן בזמן

הרענון, בלי קפיצה. שינוי תצוגה בלבד — reload/loadData לא נגעו.

נפרס בייצור (commit be4bdbe, אימות: x-matched-path: /admin).

מוקדים נותרים לסבב הבא: ScheduleTab (הוספת פועל יומי) + CollectionsTab.

הודעות שגיאה בזרימת העובד — גל 1 (ניקוי + הבחנה + קידוד).

שלוש בעיות תוקנו בסבב הזה: (1) 5 מפתחות i18n מאובנים

(manualBtn/manualTitle/manualSentTitle/manualSentBody/manualHint)

שרדו את סבב מחיקת "דיווח חסר" — נמחקו מהממשק ScreenStrings

ומ-6 השפות (30 מחרוזות). (2) geoRequired פוצל ל-4 מפתחות

ספציפיים: geoPermissionDenied / geoPositionUnavailable /

geoTimeout / geoUnsupported, וב-AttendanceForm.tsx:227 ה-callback

של getCurrentPosition מקבל עכשיו את GeolocationPositionError.code

ומאתר את המפתח (1/2/3). כל 4 עברו ל-bilingualForForeman. (3) 8

מסלולי fallback שנפלו ל-unknownError קודדו מחדש ב-backend

(invalid_body/missing_action/invalid_action/location_required/

access_denied/server_error/session_expired) — הודעות עובד

ספציפיות ב-i18n.ts, פרטים טכניים ב-console.error בלבד.

Build נקי, 367 tests. נפרס בייצור (commit 9146fb9, אימות:

x-matched-path: /admin).

ניקוי מפתחות i18n מאובנים — הושלם. 8 מפתחות manual* נוספים

שזוהו בגל 1 (manualNoSite / manualSubmit / manualBackToHistory /

manualDateLabel / manualTimeIn / manualTimeOut / manualProjectLabel /

manualValidation) אומתו 0-referenced ונמחקו מה-interface

ScreenStrings ומכל 6 השפות (48 מחרוזות + 6 שורות interface).

Build נקי, 367 tests. נפרס בייצור (commit c697e8d, אימות:

x-matched-path: /admin).

עקרונות טיפול בשגיאות ב-DEVELOPMENT_PRINCIPLES.md — גל 3.

מקטע חדש #12–13 + הנחיה, בסגנון התמציתי של העקרונות הקיימים:

(12) call-to-action מצביע על קוד חי — git grep את שם הפיצ'ר

ואת טקסט הכפתור בכל שפות ה-i18n כשמוחקים; (13) קוד אחד, הודעה

אחת — כשל משתמש → קוד ברור, כשל טכני → הודעה ידידותית + log

מפורט בשרת; והנחיה: שגיאה שמשביתה עובד ראויה לנראות אדמין

(לא חוק גורף). commit 72ae674.

פאנל נראות כשלי החתמה — גל 2. האירוע של 2026-07-06 (15+

עובדים שנחסמו מ-B3 וחנן גילה רק כי עובד היה לידו) הוכיח שכשלי

החתמה שקטים = בעיה קלאסית. המנגנון:

טבלה חדשה attendance_failures (מיגרציה 20260706_attendance_failures.sql)

עם 3 קטגוריות: worker_stuck (מוצג), noise (נשמר, לא מוצג —

session_expired/rate_limit/invalid_body), security_signal

(access_denied — נשמר, לא מוצג). Partial index על worker_stuck.

RLS enabled ללא policies (זהה ל-attendance_corrections).

Helper failClock() ב-/api/attendance/route.ts שעוטף את

כל 13 error returns — כותב לטבלה fire-and-forget (INSERT

שנכשל לא חוסם את התשובה לעובד) ומחזיר את ה-NextResponse

הסטנדרטי. עקרון #13 ("קוד אחד, הודעה אחת") מקבל אכיפה טכנית —

קשה להוסיף return בלי לכתוב ללוג.

Endpoint GET /api/admin/attendance/failures — מחזיר

worker_stuck מ-24h עם JOIN לשם עובד + פרויקט, מוגבל 500.

Panel: פריט חדש ב-AttentionPanel (severity: high,

icon: XCircle) עם count של worker_stuck 24h. onClick →

תת-לשונית חדשה "failures" ב-AttendanceTab (לצד live/history)

שמראה את הפירוט: שם + "לפני X דק'" + סיבה בעברית + פרויקט.

server_error מודגש אדום כתקלה שדורשת התייחסות. עטוף

ב-<StaleRefresh> לפי עקרון "לא לקפוץ ברענון".

הטבלה מוחלטת — לא מזינה כסף, לא נוגעת ב-payroll.

נפרס בייצור (commit 4457794, אימות: x-matched-path: /admin);

המיגרציה 20260706_attendance_failures.sql הורצה ידנית ב-Supabase.

מכשל ההחתמה הבא ואילך — חנן יראה שם + זמן + סיבה בעברית ברגע

שהעובד נתקע, במקום להסתמך על צילום מסך.

Follow-up: cron ניקוי אם הטבלה תגדל מעבר לגודל נוח

(v1 בלי, ~50-150 שורות/חודש צפוי).

גישה להיסטוריית עובד לא-פעיל. חנן השבית עובד ורצה לראות את

ההיסטוריה שלו, לא מצא איפה. החקירה מצאה שהנתונים במלואם ב-DB

(staff.active=false, לא נמחק — 21 עובדים לא-פעילים, 6 עם היסטוריה

שמורה של עשרות שורות attendance), וה-endpoint

staff/[id]/history לא מסנן active. שני שערים ב-UI בלבד חסמו:

(1) WorkersTab.tsx:600

הסתיר את כפתור "היסטוריה" ב-!isInactive; (2)

WorkerHistoryPanel.tsx:63

סינן את ה-picker ל-s.active בלבד (עם קומנט "keep inactive optionally

available later if needed" — מישהו ידע שזו מגבלה זמנית). תיקון UI-only:

כפתור "היסטוריה" מוצג גם למושבתים; ה-picker כולל את כולם, פעילים

ראשונים ואז מושבתים עם סיומת "(לא פעיל)" ליד השם + בכותרת הבחירה

הנוכחית. "צפה בתור" (view-as-foreman) נשאר חסום למושבתים —

הבחנה מכוונת: היסטוריה = צפייה בעבר (מותר); צפה-בתור = פעולה בהווה

(לא). אין נגיעה ב-backend/schema/endpoint. Build נקי, 381 tests.

בורר תאריכים מותאם בפאנל היסטוריית עובד. <input type="date">

של הדפדפן מגיע עם spinner אנכי (↑=קדימה, ↓=אחורה) שנוגד את קריאת

הזמן בעברית ולא ניתן לשנות. הוחלף ב-DateField חדש (

shared/DateField.tsx)

שמקבילה ל-MonthField/WeekPicker: חיצים אופקיים ב-RTL

(ChevronRight=יום קודם, ChevronLeft=יום הבא), input טקסט

editable ל-YYYY-MM-DD, commit-on-blur כדי שלא ייגרם fetch על כל

אות. הוסף strip "טווח מהיר" עם החודש הזה / החודש הקודם שממלאים

from+to בלחיצה — 90% ממקרי השימוש (מחלוקת שכר על חודש מסוים).

בנוסף: תרגמנו לעברית את שגיאות ה-validation ב-

/api/admin/staff/[id]/history ("תאריך ההתחלה חייב להיות לפני

תאריך הסיום" ו-"תאריך לא תקין — נדרש פורמט YYYY-MM-DD") שהיו

אנגלית וזלגו ישירות לבאנר האדום. שינוי UI + הודעות שרת בלבד,

אין נגיעה בלוגיקת שליפת ההיסטוריה. Build נקי.

נפרס בייצור (commit 39f9346, אימות: x-matched-path: /admin) —

חיצים אנכיים ההפוכים של הדפדפן נעלמו מהמסך, וטווח חודש מלא הוא

שתי לחיצות במקום ריקוד בורר.

StaleRefresh — רענון חלק, ללא spinner-flash (5 מסכים).

קריאות — tokens (text-content/text-caption/text-muted), Card depth,

ניגודיות AA, שלושה סבבי refactor (dashboard, admin tabs, ForemanPortal).

i18n עובד — 6 שפות בפורטל, שפה נשמרת ב-DB פר-עובד.

שפת סימון — Overline tags, badge language, chip flags.

Auth ממונה/עובד — טלפון בלבד (הוסר PIN gate).

זריעת לוח תשלומים אוטומטית במחולל הצעות מחיר. התווית ליד

התבנית הגלובלית ("ברירת מחדל ללוח תשלומים — תכנס אוטומטית להצעות

חדשות", quote-generator.html:1751) הבטיחה זריעה אוטומטית כבר

מהקומיט הראשון של המחולל (8d98050), אבל הקוד שיזרע *מעולם*

לא נכתב. אימות DB ב-10 הצעות אחרונות: 0 מתוכן כללו בלוק payment,

אף ש-7 מהן שמרו תבנית 6-שלבים ב-defaultPaymentMilestones. חנן

ניצל פעם אחר פעם את התבנית השמורה, יצר "הצעה חדשה", וגילה שהלוח

חסר גם בתצוגה המקדימה וגם ב-PDF (המנגנון היחיד — window.print()

על אותה תצוגה). תוקן על ענף ה-init של הצעה חדשה (!urlHasQuoteId()),

אחרי ש-COMPANY_CONFIG_KEYS העביר את defaultPaymentMilestones

מהמצב הקודם: אם המערך קיים ולא ריק → createBlock('payment') +

מיפוי של defaultPaymentMilestones לתוך block.milestones (כל

שלב מקבל uid() טרי, description ו-percentage מהתבנית) + push

ל-state.blocks. תבנית ריקה → אין זריעה (בלי בלוק ריק). הצעות

קיימות נטענות דרך cloudSync.init() מ-result.quote.data בלי

שינוי — לא נגענו רטרואקטיבית. הכפתור הידני "💰 לוח תשלומים" ו-

renderPaymentPreview לא נגעו בהם (רק לא היה להם בלוק לרנדר).

17 שורות ב-public/admin-tools/quote-generator.html, שינוי HTML

סטטי. node --check על ה-inline JS עובר; next build נקי.

נפרס בייצור (commit 48f91f5, אימות: x-matched-path: /admin/quotes) —

הצעה חדשה מקבלת עכשיו את הלוח מיד בטופס ובתצוגה, בלי קליק נוסף.

6 תיקוני ממשק HIGH — ניגודיות + טאץ' + empty states. סריקה

שיטתית של פורטלי אדמין+ממונה מצאה 20 פגמים; 6 מהם דורגו HIGH

("מידע שאי אפשר לקרוא / פעולה שאי אפשר להקיש עליה"). כולם תוקנו

בסבב אחד — CSS-only, בלי שינויי לוגיקה/state/זרימה:

(1) ForemanPortal.tsx:693-717 — הדר הממונה: 5 מופעים

של text-white/25 / text-white/30 על bg-charcoal → text-white/70

(הוברי כפתורים /50 → white). שם ממונה, "הוצאות שבועיות", "רענן",

"החלף פרויקט", "יציאה" עלו מ-~2.4:1 ל-~7:1.

(2) ForemanPortal.tsx:1355 — טאב לא-פעיל בניווט

התחתון: text-charcoal/30 → /60. 6 טאבים ראשיים ברורים.

(3) AttendanceTab.tsx:1044,1262 — טלפוני עובד

ב-TodayLog + RecentLogs: text-charcoal/35 → /70. זה המספר

שחנן מחייג אליו בפועל.

(4) AttendanceTab.tsx:1054-1064,1271-1272 — 3 כפתורי-אייקון

(Pencil של יומן, History, Pencil של Recent): size={11} → {14}

+ p-0.5 → p-1.5. שטח מגע מ-~12×12 ל-~28×28 (מעל סף 24px של

WCAG 2.2). ה-Pencil בשורות pending-approval (line 774) נשאר —

לא סומן HIGH.

(5) PlanningTab.tsx:272,406 — empty states: text-charcoal/20

ו-/25 → /60. באבן דרך ריקה נוספה שורת רמז — *"אין משימות תחת

אבן דרך זו — הוסף מ'הוספת משימה שבועית' למעלה"* — בסגנון "אין

דיווחים היום — לחץ 'רענן עכשיו'". ב-"ריק" היומי (line 272)

ההודעה נשארה תמציתית כדי לא לשכפל את הרמז 7 פעמים.

(6) AttendanceReportMistake.tsx:66,76 — תוויות טופס תיקון

worker-facing (6 שפות): text-[0.65rem] → text-caption (10.4px→14px).

uppercase tracking-wider נשמר כי הוא עדיין תקף ב-RU/EN. 6 המחרוזות

אומתו — כולן קצרות (עד ~30 תווים), לא נשברות ב-14px.

4 קבצים, +18/-18 שורות, npm run build נקי.

נפרס בייצור (commit 69bbccb, אימות: x-matched-path: /admin) —

6 מכשולי שמישות שחזרו יום-יום נגמרו. **14 בעיות Medium/Low נותרו

בתור לסבב הבא + responsive-quick-wins (2 קונפליקטים טריוויאליים

ב-IncomeTab/WorkersTab).**

responsive-quick-wins — מוזג ונפרס. ענף responsive-quick-wins

היה מגובה על origin משנת יוני 2026 עם 2 קומיטים (32b7fc3,

c9094d0) של שיפורי רספונסיביות למובייל. הבדיקה הקודמת אימתה

שהם עדיין רלוונטיים עם 2 קונפליקטים טריוויאליים; הובאו עכשיו ל-main

ב-3 קומיטים (2 cherry-picks + הרחבה אחת):

(א) טפסי אדמין למובייל — ExpensesTab (3 שורות),

IncomeTab (1 שורה), WorkersTab (11 שורות —

9 מ-branch המקורי + 2 שדרוגי אחידות לזוג "שיבוץ ללוח"/"תווית"

שנוסף על main משני צידי הטופס). כל שורות ה-grid עברו מ-

grid-cols-2/3 ל-grid-cols-1 sm:grid-cols-2/3 — במובייל <640px

שדה תופס רוחב מלא במקום ~163px/108px דחוסים; ב-sm+ המראה זהה.

(ב) טבלת ההצעות — QuotesListClient: טבלת 7 עמודות

נעטפה ב-overflow-x-auto -mx-4 px-4. הגלישה האופקית מוכלת בכרטיס

במקום לגרור scrollbar לכל העמוד. אותו דפוס PayrollTab/AttendanceTab

כבר משתמשים בו.

(ג) בנר יעצי במחולל הצעות — QuoteGeneratorClient: lg:hidden

bronze banner "מחולל ההצעות מותאם למחשב — לפתיחה ופעולה מיטבית,

פתח ממחשב." יעצי, לא חוסם; ה-iframe נשאר לרשות המשתמש מתחת.

המחולל עצמו נשאר HTML של 3,843 שורות עם A4 210mm preview —

רה-ריט רספונסיבי אמיתי הוא פרויקט נפרד.

פתרון הקונפליקטים: main העביר את IncomeTab לתוך אקורדיון + הוסיף

שדה "שיבוץ ללוח" ב-WorkersTab בשני מקומות. שמרנו את כל התוספות

של main והחלנו grid-cols-1 sm:grid-cols-2 על ה-divs הרלוונטיים

(כולל אלה שנוספו על main) — סימטריה בין טופס הוספה לעריכה.

5 קבצים, +27/-17 שורות, npm run build נקי.

נפרס בייצור (commit 144ff9d, אימות: x-matched-path: /admin) —

4 טפסי אדמין וטבלת הצעות במובייל נקיים; מחולל ההצעות מציב ציפייה

נכונה במקום להיראות שבור. **14 בעיות Medium/Low מהסריקה נותרו

בתור לסבב הבא.**

14 תיקוני ממשק Medium/Low — סריקת הממשק נסגרה (20/20).

סבב שלישי ואחרון של סריקת ה-UI: 12 Medium + 2 Low. CSS/גדלים/

tooltip/aria-label בלבד, בלי שינויי לוגיקה. 10 קבצים, +39/-38.

נוכחות ותיקוני עובד:

(8) AttendanceTab.tsx:1265 — title={r.project.name} על

שם פרויקט מוקטע.

(11) CorrectionRequestsPanel.tsx:137-169 — 6 שדות קריטיים

(שפה/פעולה/תאריך/זמן/סיבה/חותם) מ-text-[0.65rem]/text-[0.75rem]

→ text-caption (14px). כפתורי approve/reject לא נגעו.

(12) WorkerHistoryPanel.tsx:321,325,392 — סמן ½-יום,

"ממתין" chip (Clock size=9→12), placeholder חופש → text-caption.

(13) WorkerHistoryPanel.tsx:288 — נוסף min-w-[720px]

על טבלת 7 עמודות; אותו דפוס ScheduleTable כבר משתמש בו.

(18) AttendanceRowEditor.tsx:154,166,178 — 3 תוויות

"שעת כניסה/יציאה/סיבת תיקון": text-[0.65rem] uppercase tracking-wider

→ text-caption. אומת admin-only Hebrew (נקרא רק מ-

WorkerHistoryPanel.tsx:346), אין שפות לטיניות שהעברה תשבור.

(19) AttendanceTab.tsx:79 — PhoneCallChip: Phone

size=9→12 + aria-label (התווית עצמה hidden sm:inline, screen

reader היה חסר הקשר במובייל).

(20) AttendanceTab.tsx:1119 — empty state "אין רשומות

ב-7 הימים האחרונים" קיבל רמז *"— לחץ 'רענן עכשיו' אם עובדים

דיווחו בינתיים"* (בסגנון "אין דיווחים היום").

תכנון + שיבוץ:

(7) PlanningTab.tsx:283-288 — 3 כפתורי סטטוס ▶ ✓ ✕

קיבלו title + aria-label ("הפעל משימה" / "סמן כהושלמה" /

"בטל שיוץ ליום"). ✕ בונוס: text-charcoal/20→/60 (היה בלתי-

נראה למרות שזו פעולה, לא עיטור).

(9) WorkerChip.tsx:87-92 — תג פרופסיה

text-[0.6rem] (9.6px) → text-caption + title על שם עובד

ותג פרופסיה (שניהם truncate max-w-[…]); "ידני" marker גם

ל-text-caption.

(10) AssignCellDialog.tsx:108,130,133 — 3 סימני

"נוכחי"/"ידני" text-[0.6rem] → text-caption.

מסמכים + שכר:

(14) StaffDocumentsSection.tsx:237 — כלל ההעלאה

"PDF/JPG/… עד 10MB" מ-text-[0.6rem] text-charcoal/35 →

text-caption text-charcoal/70.

(15) PayrollTab.tsx:136,156,160 — טבלת שכר 9 עמודות:

text-xs→text-caption + min-w-[720px]; תג "עצמאי" ו-"מחוק"

→ text-caption. מספרים ותגיות ההשפעה-על-תלוש קריאים.

פורטל ממונה:

(16) ForemanPortal.tsx:671,673,677 — hints של מסך בחירת

פרויקט: "לחץ לכניסה" /35→/70; ChevronRight /25→/60;

"יציאה מהמערכת" /25→/70.

(17) ForemanPortal.tsx:698,792-794,1141 — 5 אייקוני צ'יפ

Lucide size={9}→{12}: Flame (הוצאות שבועיות), Package/Users/

Wrench (חומרים/קבלן/ציוד ב-"מחר דרוש טיפול"), AlertTriangle

(ספירת red count יומית).

נפרס בייצור (commit ea6bcc9, אימות: x-matched-path: /admin) —

סריקת הממשק (20 ממצאים) נסגרה במלואה על פני 3 סבבים: 6 HIGH

(69bbccb), responsive-quick-wins (144ff9d), 14 Medium/Low

(ea6bcc9). מסכי היום-יום של חנן (נוכחות/תכנון/שכר) והפורטלים

של ממונה ועובד עברו ניקיון קונטרסט + טאץ' + תוויות מקצה לקצה.

התראת "כניסות פתוחות מימים קודמים" הפכה למסלול טיפול מלא.

הפריט בפאנל "דורש תשומת לב" של הדשבורד קיים מאז חבילת האכיפה

(43c711e, B1 signal path) והספירה שלו נכונה — אבל ה-onClick

עשה רק goToTab("attendance") והנחית על sub-tab "live" שאין

בו שום פאנל שמציג את staleOpens. חנן היה לוחץ על ההתראה

ורואה אותו מסך שלא היה מזכיר את יוסף חיים ברמן שנתקע פתוח מ-06.07

09:04 באגסי 52 ירושלים. הממונה כן ראה פאנל מקביל

(ForemanPortal.tsx:927); לאדמין

לא היה מקבילה. תוקן:

(א) AttendanceTab קיבל

staleOpensPanel amber ב-sub-tab "live", בין correctionsPanel

ל-ReportPanel. סגנון מקביל לפאנל הממונה — AlertTriangle + כותרת

amber + כרטיס bg-amber-50 border-amber-200 עם שורה לכל יתום:

שם עובד + זמן כניסה (DD.MM HH:MM ישראל, דרך fmtStaleWhen

מקומי) + שם פרויקט. כל שורה <button> מלא רוחב עם hover אמבר

עמוק יותר, קורא ל-onOpenStaleDay(staff_id, day_ymd).

(ב) AdminPortal.viewWorkerHistoryForDay(staffId, ymd) —

helper חדש שמאמץ את הדפוס של viewWorkerHistory הקיים וגם קובע

historyFrom = historyTo = ymd, כדי ש-WorkerHistoryPanel ייפתח

ממוקד ליום היתום. עם commit a21e41c כפתור "השלם יציאה"

(WorkerHistoryPanel.tsx:392)

כבר מחכה שם — קליק אחד → טופס HH:MM → יוצר יציאה בלי לגעת בכניסה.

(ג) onClick של הפריט stale-opens בפאנל התשומת-לב

(AdminPortal.tsx:1466) עודכן

ל-setAttendanceSubTab("live"); goToTab("attendance"); — אותו דפוס

שהפריט not-clocked כבר משתמש בו — כדי להבטיח שהפאנל האמבר

יהיה גלוי בעת נחיתה, גם אם הביקור הקודם השאיר את המשתמש

ב-sub-tab אחר.

לא נגעו: ה-endpoint /api/admin/attendance/stale-opens (נכון,

אומת מול הרשומה החיה), ה-פאנל של הממונה, וכפתור "השלם יציאה"

עצמו. 2 קבצים, +73/-1 שורות, npm run build נקי.

נפרס בייצור (commit 3b87006, אימות: x-matched-path: /admin) —

מסלול "התראה → פאנל → פעולה" סגור סופית; אחת ההתראות שנשארה

אילמת מאז 2026-07-06 (הרישום הראשון שנתפס) מעבירה עכשיו את חנן

ישירות למקום שבו הוא סוגר את היום. הפריט התאם עצמו לדפוס של

שאר הפריטים בפאנל.

2 מוקדי קפיצה נוספים — ScheduleTab + CollectionsTab — נסגרו.

שני מוקדים נותרו מסבב האנטי-קפיצה: שניהם השתמשו באנטי-דפוס

הקלאסי {loading && <Spinner/>} + {!loading && data && <Content/>},

שמוריד את כל אזור התוכן מ-DOM על כל reload, מאפס גלילה, ומאבד

את המקום שהמשתמש היה בו. אותו פתרון שכבר החיל על BoardTab,

JoinRequestsTab ו-pending-queue: עטיפה ב-`<StaleRefresh loading=...

hasContent=!!data>` שמשמר את הפריים הקודם עם dim + badge "מתעדכן…"

עד שהנתונים החדשים מגיעים.

(א) ScheduleTab.tsx — הקפיצה

התרחשה אחרי handleAddTemp (:360,

POST של עובד יומי → await load(sunday)), כפתור "רענן" בסרגל

(:429), ו-"נסה שוב"

במסך שגיאה. שינויי שיבוץ (applyPick) לא קפצו כי היו כבר optimistic

(setData, :150,164,169)

— לא נגעו. הפתרון: עטיפה של ה-worker/site views ב-StaleRefresh

עם spinner override שמשמר את הודעת "טוען תכנון…" בטעינה ראשונה.

Error banner נשאר מחוץ (אין מה להשאיר על המסך אם ה-reload עצמו

נכשל).

(ב) CollectionsTab.tsx —

הקפיצה התרחשה אחרי כפתור "רענן" ידני (:141)

ואחרי onPayment שגורם ל-parent להריץ reload. paying state

מקומי (line 117) חסם inputs אבל לא היה זה שהפיל את ה-DOM. הפתרון:

עטיפה זהה סביב hero + empty-state + project-groups; הוספת

<div className="space-y-4"> פנימי כדי לשחזר את המרווח בין

כרטיסי פרויקטים שהגיע מ-space-y-4 של ההורה.

סריקת רוחב: QuotesTab.tsx:87-98

מציג אותו אנטי-דפוס לכרטיס "הצעות אחרונות" בדשבורד, אבל אין שם

auto-refresh (useEffect פעם אחת ב-mount), והכרטיס below-the-fold —

לא דחוף, נדחה. שאר הלשוניות (AttendanceTab עם 3 StaleRefresh,

BoardTab, JoinRequestsTab, PayrollTab עם empty-state בלבד)

נקיות.

2 קבצים, +109/-79 שורות, npm run build נקי.

נפרס בייצור (commit 78f5372, אימות: x-matched-path: /admin) —

הוספת עובד יומי + רענון גבייה + סימון תשלום → הרשימות

נשארות על המסך, badge "מתעדכן…", בלי קפיצה. **QuotesTab

נותר במוקד יחיד ולא-דחוף בתור.**

### שאר תשתית פעילה

שיבוץ שבועי + copy-week + by-project view + temporary day-laborers.

Board unification (יום אחד).

Join-requests לעובדים חדשים + admin review.

ChangeOrderForm.

## בתהליך / פתוח

_(ריק — כל המיגרציות הידניות שהיו ממתינות אומתו כמוחלות. פריטי החלטה עתידית

עברו ל"החלטות שננעלו — בתור לבנייה" למטה.)_

## פעולות משתמש (בידי חנן)

קישור 3 הזוגות הידועים — הבסיס פרוס וקישור ידני זמין. 3 זוגות

invoice↔payment שזוהו באודיט (ef6ce094 ₪1,010, bd36dfb5 ₪50,

86f9f6b5 ₪2,950) — ~₪4,010 סה"כ ירדו מהחשבון של פרויקטים ברגע

שיקושרו. פעולה ידנית: פתח את מסמך ההעברה → "+ קשר למסמך אחר" →

בחר את החשבונית.

C1 — תשלום חוב היסטורי — קוד תוקן וצפויים ~₪4,897 חוב אמיתי לתשלום

לעובדים (חלוקה מפורטת דווחה בסבב C1). בנוסף, 3 עובדים עם תלוש שגוי-חודש

(zero-sum, סה"כ שנתי זהה, אבל תלוש חייב לשקף חודש עבודה) → דורש

תלושים מתקנים (רלוונטי לביטוח לאומי, מס הכנסה, פנסיה).

מיפוי vendor↔staff לספקים שהם עובדים — Stage-C בייצור, אבל

אף vendor עדיין לא סומן עם staff_id. פעולה ידנית: פתח מסמך שכר של

ספק שהוא עובד → תחת בורר הספק יש dropdown "עובד מקושר" → בחר את העובד →

נשמר אוטומטית. מכיוון שיש ~10 ספקים שהם עובדים, זה משהו כמו רבע שעה

עבודה. בלי המיפוי, כפתור "הצע פיצול לפי נוכחות" לא יופיע.

## החלטות שננעלו — בתור לבנייה

### קישור מסמכים — matcher אוטומטי (שלב 3)

הבסיס (linked_document_id + role גזור + סינון aggregation) פרוס בייצור.

מה חסר: matcher אוטומטי שמזהה זוגות invoice ↔ payment (same vendor,

|Δamount|≤X, |Δdate|≤Y) ומציע לאדמין באצבע לחיצה. היום הקישור ידני בלבד.

סטטוס: דחוי, הכרעה עתידית מתי לבנות.

### אימות תרגומים SI/HI/ZH

21+ מחרוזות שהוספו במסגרת סבבי ה-i18n האחרונים הן best-effort מאוצר-מילים

קיים בכל שפה. מומלץ מעבר native-speaker לפני שעובד לא-עברי ייתקל

בהודעה בפועל.

הפריטים ב-i18n.ts:

סבב אכיפה: noOpenEntryToClose / gpsOutOfRange /

monthlyRemoteExitCap / corrRecordNotFound / corrRecordDeleted.

סבב הפרדת ידני: askForemanForFix / manualEntryDisabled.

סבב GPS-override: נוסח מעודכן ל-gpsOutOfRange (הפניה למנהל

העבודה) + geoRequired (אותו דפוס). כרגע דו-לשוני ב-runtime עם

fallback לעברית, אז fix ה-native הוא איכות ולא תקלה חוסמת.

סבב הודעות שגיאה גל 1: geoPermissionDenied (הישן של

geoRequired) + 3 חדשים לפי GeolocationPositionError.code

(geoPositionUnavailable, geoTimeout, geoUnsupported), וכן

4 מפתחות fallback שהוציאו מסלולים מ-unknownError

(errClientBadRequest, errLocationRequired, errAccessDenied,

errServerBusy). 7 חדשים × 4 שפות non-HE = 28 מחרוזות

best-effort לתקף מול native.

סבב הודעת GPS מעצימה: נוסח חדש ל-geoPermissionDenied (הוראה

ספציפית לאנדרואיד — 🔒/ⓘ ליד כתובת האתר ← מיקום ← אפשר, הפניה למנהל

כמוצא אחרון) + רסטרוקטורה קלה ל-geoPositionUnavailable/geoTimeout.

SI/HI/ZH best-effort → לתקף מול native.

### חוב טכני ידוע

`ForemanPortal.tsx` (~1,344 שורות) — מועמד ל-refactor. פירוק site tab

ל-4 קומפוננטות: SiteOnSitePanel / SiteStaleOpensPanel /

SiteMissingTodayPanel / SitePendingPanel.

Webhook GitHub↔Vercel שבור — פריסה ידנית קבועה (npx vercel --prod).

Reconnect לא פתר, suspend/unsuspend לא פתר. חי בהערות "עקרונות תפעוליים"

למטה כתזכורת מבצעית.

## בתור (עם תלויות)

### שכבה 2 — השלמות רווחיות פר-פרויקט

עלות עבודה פר-פרויקט — סיכום attendance × rates לפי project_id.

קיים helper today-labor-cost.ts (יומי, ללא project). דורש הרחבה + endpoint.

הכנסה פר-פרויקט — הצלבת payment_milestones (paid) עם income docs.

דורש הכרעת עיצוב: מקור אמת ← מסמכים או milestones.

חתך 4-קטגוריות ב-budget-actual — הרחבת computeProjectBudget +

פירוט ב-ProjectBudgetSection (materials / subcontractor / salary / overhead).

### שכבה 2 — חתכים גלובליים

חתך הוצאה לפי קטגוריה — donut/bars בדשבורד. Endpoint + UI.

Top vendors — טבלת 20 הספקים בשנה.

קטגוריות נוספות — לפי החקירה, קטגוריית "other" חטופה 27% (37 מסמכים).

להוסיף: professional_services, food_hosting. לתקן: client_payment

מוקצה בטעות ל-quotes.

### שכבה 3 — אימות בנק

התאמה בנקאית — העלאת דפי בנק, matching אוטומטי מול financial_documents.

Endpoint + UI. עוד לא תוכנן.

### לא-בשכבה

קישור הצעות מחיר ← אבני דרך — קווית מתוכננת בין quotes ל-payment_milestones,

כדי שברגע שהצעת מחיר מאושרת, אבני הדרך שלה נוצרות אוטומטית.

שדרוג Vercel ל-Pro — יאפשר cron כל 10 דקות (חזרה למצב שלפני downgrade).

## עקרונות תפעוליים (לקחים מוצטבים)

### Vercel + Deploy

חשבון Hobby — cron מוגבל לפעם ביום. אל תעלה תדירות מעל יומי עד שדרוג ל-Pro.

webhook GitHub↔Vercel שבור — push לא מפרסם אוטומטית. Reconnect לא פתר,

suspend/unsuspend לא פתר. פריסה עובדת: npx vercel --prod (המשתמש מחובר).

תמיד לפרוס אחרי push — אחרת ה-endpoints החדשים מחזירים 404 ואצלנו נופל.

### DB

מיגרציות + כל DB write ← ידני ע"י המשתמש ב-Supabase. אני כותב את ה-SQL,

המשתמש מריץ ב-SQL Editor.

אין CHECK על projects.status — בוצע ידנית עכשיו (או ממתין להרצה).

סטטוס פרויקט: `active` / `inactive` בלבד. legacy planning בוטל.

soft-delete כברירת מחדל — deleted_at IS NULL בכל טבלה מרכזית.

service_role bypasses RLS — כל ה-endpoints שלנו admin-gated ב-API, לא ב-RLS.

### פיתוח

DEVELOPMENT_PRINCIPLES.md — 11 עקרונות. קבצים < 400, fetch מחוץ ל-UI,

helper טהור + tests, grep על שדה משותף לפני שינוי.

`text-content` (15px) הוא הרצפה לתוכן; text-caption (14px) לצפוף;

text-muted למשני. אין text-xs בקוד חדש.

UI חדש עם Card depth — border-charcoal/10, rounded-md, shadow עדין.

Card < 400 שורות — אחרת לחלק לתת-קומפוננטות.

### תקשורת (עם המשתמש)

דיאלוג בעברית, קצר ומעשי.

כשמסיים משימה: מדווח על ההיקף + hash + ענף נמחק + לינקים לייצור.

כשמתחיל משימה: קורא ROADMAP, מאמת עם ה-DB אם צריך.

לפני push: מציג דוח סיכום ומחכה לאישור.